Cerradura Digital de alta seguridad para cajas fuertes

Plan de trabajo
Pablo Castillo Martínez - y160268

Descripción general del trabajo, con una lista de objetivos
Este trabajo consiste en la creación de una cerradura digital de alta seguridad para una caja fuerte o similar. Este trabajo se centrará en la parte electrónica (programación y criptografía) y los requerimientos físicos para aportar la suficiente seguridad al sistema, además de cómo diseñar un artefacto capaz de intercambiar claves con este sistema para corroborar que el usuario es quien dice ser.
La lista de objetivos es la siguiente:
-Análisis de que son las Cajas Fuertes y sus cerraduras (locks) actualmente.
-Establecimiento de requisitos funcionales y físicos.
-Diseño de las aplicaciones de (1) cerradura, (2) llave y (3) herramientas de mantenimiento.
-Desarrollo e implementación de los distintos elementos.
-Realización de pruebas
-Documentación completa del desarrollo (manuales de usuario, desarrollo, mantenimiento)
-Elaboración de la memoria y la presentación

Lista de tareas
Tarea 0: Repaso de conocimientos aplicables al área de seguridad.
- Tarea 1: Estudio de los requisitos funcionales del sistema.
  - Tarea 1.1: Estudio de los componentes físicos de una cámara acorazada/caja fuerte (barrera física, componentes y mecanismo de la cerradura...).
  - Tarea 1.2: Estudio de las cerraduras modernas.
  - Tarea 1.3: Estudio de las opciones eléctricas en las cerraduras actuales.
- Tarea 2: Estudio de componentes criptográficos aplicables a sistemas de seguridad.
  - Tarea 2.1: Estudio de funciones criptográficas aplicables al sistema.
  - Tarea 2.2: Estudio de claves públicas entre usuario y el sistema, y su compartición.
  - Tarea 2.3: Estudio del intercambio de mensajes entre el usuario y el sistema.
- Tarea 3: Diseño de un dispositivo llave capaz de abrir este tipo de cerradura.
- Tarea 3.1: Diseño de componente de tipo batería.
- Tarea 3.2: Diseño de la comunicación entre el sistema y el dispositivo.
- Tarea 3.3: Diseño de alimentación del sistema a través del dispositivo.
- Tarea 4: Diseño del sistema aplicando los conocimientos adquiridos.
  - Tarea 4.1: Diseño de base de datos con usuarios que pueden acceder.
- Tarea 5: Implementación del sistema en lenguaje seleccionado.
- Tarea 6: Pruebas sobre el funcionamiento del sistema.
- Tarea 7: Escritura de la memoria final.
Diagrama de Gantt

Copia de la propuesta de trabajo escrito por el tutor
Resumen general del trabajo:

Este proyecto engloba el diseño e implementacion de una cerradura digital de alta seguridad utilizable en cajas fuertes de distintos tipos en el sentido mas generalista del término. En esencia, una cerradura es un dispositivo mecánico con dos estados, abierto y cerrado, y que con ayuda de un motor o una palanca, puede pasar de un estado al otro. Lo importante de las cerraduras (ademas de su inviolabilidad) es la información que hace falta dar (combinación, llaves físicas, etc.) para que pueda pasar del estado cerrado al estado abierto (algunas veces el paso contrario también requiere información especifica).
Este TFG consistiría en diseñar y desarrollar la parte electrónica (y algo de la mecánica) así como toda la lógica y la criptografía que lleva asociada. En este caso, la contraseña/combinación/clave que el usuario tiene que presentar, dependerá de la cerradura de la que se trate y siempre será distinta en cada uno de sus aperturas. Para abrir la caja, el usuario legitimo tendrá que disponer de un artefacto que le diga cual es la clave correcta para esa cerradura en ese momento. La cerradura y la aplicación del usuario son los objetivos de este TFG.
Lista de objetivos concretos del trabajo:

O1: Análisis de que son las Cajas Fuertes y sus cerraduras (locks) actualmente.
O2: Establecimiento de requisitos funcionales y físicos.
O3: Diseño de las aplicaciones de (1) cerradura, (2) llave y (3) herramientas de mantenimiento.
04: Desarrollo e implementación de los distintos elementos.
O5: Realización de pruebas
O6: Documentación completa del desarrollo (manuales de usuario, desarrollo, mantenimiento)
O7: Elaboración de la memoria y la presentación
Desglose de la dedicación total del trabajo en horas (324 horas en los Grados):

O1: 50 horas
O2: 5 horas
O3: 20 horas
O4: 160 horas
O5: 15 horas
O6: 20 horas
O7: 54 horas
Lista de conocimientos previos recomendados para realizar el trabajo*:
Este TFG es para PABLO CASTILLO MARTINEZ <pablo.castillo.martinez@alumnos.upm.es>
Tutor 1 (introduzca la dirección de correo (@fi.upm.es si es de la Facultad) del tutor):
jdavila@fi.upm.es